Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет: КСиС. Кафедра: ЭВМ.

Специальность: 40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети».

Специализация: 400201-01 «Проектирование и применение локальных компьютерных сетей».

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭВМ

_________ Б.В. Никульшин

«____» __________ 2024 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проекту студента

Казаченко Павла Евгеньевича

1 Тема проекта: «Гитарный тюнер»

2 Срок сдачи студентом законченного проекта: 1 декабря 2024 г.

3 Исходные данные к проекту:

3.1 Микроконтроллер.

3.2 Микрофон.

3.3 Устройство отображения информации.

3.4 Устройство воспроизведения звука.

3.5 Светодиоды.

3.6 Источник питания.

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке

вопросов):

Введение 1. Обзор литературы. 2. Разработка структуры устройства. 3.  Обоснование выбора узлов, элементов функциональной схемы устройства. 4. Разработка принципиальной электрической схемы устройства. 5. Разработка программного обеспечения. Заключение. Список использованных источников. Приложения.

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных

чертежей):

5.1 Гитарный тюнер. Схема электрическая структурная.

5.2 Гитарный тюнер. Схема электрическая функциональная.

5.3 Гитарный тюнер. Схема электрическая принципиальная.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Наименование этапов курсового проекта | Объем этапа, % | Срок выполнения этапа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Обзор литературы | 15 | 01.09 – 20.09 |  |
| Разработка структурной схемы | 15 | 21.09 – 04.10 |  |
| Разработка функциональной схемы | 20 | 05.10 – 23.10 |  |
| Разработка принципиальной схемы | 15 | 24.10 – 05.11 |  |
| Разработка программного обеспечения | 15 | 06.11 – 15.11 |  |
| Создание макета устройства | 10 | 16.11 – 23.11 |  |
| Оформление пояснительной записки и графического материала | 10 | 24.11 – 01.12 |  |
| Защита курсового проекта |  | 07.12 – 19.12 |  |

Дата выдачи задания: 13.09.2024 г.

Руководитель								   А.С. Горченок

ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ К ИСПОЛНЕНИЮ		__________